**PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM - GDZIE JESTEŚMY? CO PRZED NAMI?**

Realizacja projektu **„Budowa Parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice”**, w którym Piastów jest jednym z partnerów a Pruszków liderem, zmierza ku końcowi. W ramach zadania w Piastowie wybudowany i oddany do użytku został parking „Parkuj i Jedź” przy ul. J. Hallera z ponad 60 miejscami postojowymi, w tym 4 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską powstała wiata dla rowerów z możliwością ładowania rowerów elektrycznych. Obecnie w ramach projektu trwają prace związane z ukończeniem budowy parkingów w Michałowicach i w Pruszkowie oraz przygotowaniem jednolitego oznakowania dla wszystkich zrealizowanych w ramach tego projektu inwestycji. Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którą miasto Piastów otrzymało na budowę parkingu przy ul. J. Hallera to 606 065,00 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w grudniu 2016 roku.

Do końca 2018 roku planujemy zakończyć projekt **„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów”**.W ramach projektu termomodernizacji poddane zostały cztery szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Józefa Brandta 22, Szkoła Podstawowa nr 2 przy al. Krakowskiej 20, Szkoła Podstawowa nr 3 (dawniej Gimnazjum nr 2) przy al. Tysiąclecia 5 i Szkoła Podstawowa nr 5 (dawniej Gimnazjum nr 1) przy ul. Pułaskiego 6/8, Przedszkole Miejskie nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5, Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Warszawskiej 24, budynek Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 2 i budynek komunalny przy ul. Tuwima 4. Prace termomodernizacyjne objęły m.in. ściany zewnętrzne, stropodachy oraz ocieplenie podłóg. Przebudowane zostały także systemy grzewcze oraz instalacje centralnego ogrzewania. Obecnie prowadzone są ostatnie prace związane z wymianą oświetlenia oraz montażem instalacji OZE. Planowana wysokość dofinansowania wynosi 7 818 296,24 zł. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w listopadzie 2017 roku.

Na etapie mocno zaawansowanym jest także realizacja projektu **„Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym”**. Umowę o dofinansowanie tego zadania miasto podpisało w lutym 2017 roku. Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 875 425,52 zł. Wybudowane w ramach projektu ścieżki rowerowe o długości w sumie ok. 2 km oddano już do użytku w ciągu al. Tysiąclecia, al. Wojska Polskiego i w rejonie wiaduktu im. Gen. L. Okulickiego. Na ukończeniu jest fragment ścieżki w ciągu ul. Warszawskiej od granicy z Pruszkowem do ronda im. Kaczorowskiego. Przed nami drugi etap projektu tj. budowa ścieżek rowerowych w ciągu ul. Tuwima oraz na odcinku ul. Warszawskiej od ronda im. Kaczorowskiego do granicy z Warszawą. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 roku.

Zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 12 grudnia 2017 roku (nr rej. 619/B/2017) zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Miastem Piastów, w sprawie udzielenia przez Powiat Pruszkowski dotacji celowej dla Miasta Piastowa na budowę tras rowerowych przy drogach powiatowych przebiegających przez Miasto w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 – 2020+, Miasto Piastów otrzymało dotację w wysokości 50 000,00 zł.

 **„Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”** to projekt w wyniku którego rewitalizacji poddawane są piastowskie parki, zieleńce oraz zieleń przyuliczna położone w takich lokalizacjach jak Plac Słoneczny, Zespół Parkowy przy ul. 11 Listopada, rejon wiaduktu im. Generała Okulickiego, Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich, Park przy ul. Stanisława Kostki, Plac Zgody, Park Sportowo - Rekreacyjny przy Osiedlu Sobieskiego, zieleniec przy ul. Warszawskiej (przed ZAP) oraz fragmenty pasów zieleni przy al. Tysiąclecia, al. Wojska Polskiego, ul. J. Sowińskiego, ul. Warszawskiej, ul. Harcerskiej, ul. J. Kosińskiego, ul. E. Orzeszkowej i ul. H. Sienkiewicza. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w listopadzie 2016 roku. Wysokość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 5 496 668,88 zł. Około 85 proc. prac zaplanowanych w projekcie zostało już wykonanych. Projekt planujemy zakończyć w 2019 roku po realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów zieleni w Parku Sportowo - Rekreacyjnym przy ul. Sowińskiego w Piastowie. Wykonawca tego zadania nie został jeszcze wyłoniony - piąty przetarg na realizację inwestycji zostanie wkrótce ogłoszony. Miasto w najbliższych dniach wystąpi z prośbą do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przedłużenie projektu na 2019 rok oraz o zwiększenie przyznanej dotacji.

W połowie 2019 roku zakończy się też projekt **„Szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie**”, który zakładał wyposażenie kilku pracowni dydaktycznych oraz kursy doszkalające dla nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza oraz Szkoły Podstawowej nr 3. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych 260 uczniów i 40 nauczycieli piastowskich szkół tj. Gimnazjum nr 2 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 3) i Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. Do tej pory w ramach projektu udało się zakupić niezbędny sprzęt do prowadzenia zaplanowanych w ramach projektu zajęć, a także przeprowadzić część szkoleń. W najbliższych miesiącach odbędą się kolejne szkolenia oraz egzamin certyfikujący dla uczniów. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 256 985,42 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w lipcu 2017 roku.

Do końca 2019 roku planowana jest z kolei realizacja projektu **„Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska”**, na którego umowę o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4 519 740,06 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 903 948,01 zł miasto Piastów podpisało w marcu 2018 roku. Dzięki wsparciu unijnemu, budynek Willi Millera przejdzie kapitalny remont. Modernizacji zostanie także poddany otaczający willę park. Budynek, ze względu na zły stan techniczny, jest obecnie nieużytkowany. Docelowo stanie się on m.in. siedzibą filii biblioteki publicznej, harcerstwa wraz z „harcówką”, domu dziennego pobytu dla seniorów oraz ogólnodostępnej świetlicy środowiskowej Centrum Dialogu „Pokolenia”. Zmodernizowany zostanie także teren targowiska miejskiego położony w rejonie ul. Lwowskiej i Al. Krakowskiej. Prace obejmą remont nawierzchni wzdłuż pawilonów, placów postojowych, przebudowę parkingu, budowę odwodnienia, a także zagospodarowanie zieleni. Wykonawcy obu tych zadań zostali w ostatnim czasie wyłonieni w przetargach. Gros prac budowlanych planowane jest na 2019 rok.

**„Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”** to kolejny projekt, na który miastootrzymało dofinansowaniew wysokości5 174 897,51 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1 108 906,61 zł z budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie została podpisana w lipcu 2018 roku. Projekt będzie realizowany do połowy 2020 roku i dotyczy rewitalizacji budynków położonych w następujących lokalizacjach: al. Krakowska 70, ul. Gęsickiego 3, ul. Godebskiego 3a, 3b, 3c, ul. Leśmiana 3, ul. Ujejskiego 35, ul. Sienkiewicza 47, ul. Tuwima 4, ul. Bohaterów Wolności 26, ul. Moniuszki 8. Zakres robót remontowych i termomodernizacyjnych przewidzianych w ramach inwestycji dotyczy m.in. fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych, centralnego ogrzewania, wodnych i kanalizacyjnych a także kominów, korytarzy, poddaszy oraz docieplenia budynków.

**„Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie”** to kolejny projekt, na którego umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miasto Piastów podpisało we wrześniu 2018 roku**.** Projektzakłada zakup sprzętów m.in. do pracowni kardiologicznej, chirurgicznej, kolonoskopii, gastroskopii, anestezjologicznej oraz rehabilitacyjnej do Przychodni SP ZOZ PIASTUN położonej przy ul. Reja 1 w Piastowie, a także do budowanej nowej filii przychodni przy al. Piłsudskiego i przedłużeniu ul. Skorupki. Planowana wysokość dofinansowania wynosi 3 862 533,03 zł. Merytoryczna realizacja projektu planowana jest w dużej mierze na 2019 rok.

We wrześniu 2018 roku została także podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu **„Przedszkole nr 3 w Piastowie wyrównujące szanse edukacyjne oraz przyjazne dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi”**. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2019 roku i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 224 564,76 zł. W ramach projektu planowane są takie zdania jak wyposażenie placu zabaw oraz zakup i montaż nawierzchni przystosowanych do zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, m.in. ze ścieżką sensoryczną. Planowane jest też doposażenie sal dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych, logopedycznych oraz doposażenie gabinetu terapii sensorycznej. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia takie jak hipoterapia, rehabilitacja ruchowa i terapia behawioralna. Projekt zakłada także doskonalenie kadry pracującej z dziećmi niepełnosprawnymi.

Projekt **„Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”** to partnerski projekt trzynastu mazowieckich bibliotek, dla którego umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została także podpisana we wrześniu 2018 roku. Wartość projektu realizowanego w piastowskich placówkach bibliotecznych wynosi 116 990,00 zł, z czego 93 592,00 zł pochodzić będzie z unijnej dotacji. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku i będzie obejmował trzy zadania: zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek na potrzeby e-usług, zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby wdrożenia e-usług oraz wdrożenie e-usług bibliotecznych w placówkach objętych projektem wraz ze wspólnym modułem integrującym biblioteki.

Piastów jest także jedną z dziesięciu gmin uczestniczących w partnerskim projekcie **„Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług”**, którego realizacja planowana jest od stycznia 2019 roku do końca marca 2020 roku. Umowa partnerska została podpisana we wrześniu 2018 roku, obecnie czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie. Wartość działań dofinansowanych zProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przypadająca na miasto Piastów w ramach tego projektu wynosi 164 144,50 zł. W ramach projektu w Piastowie planowane jest wdrożenie platformy e-podatki, na której podatnik będzie mógł zobaczyć wszystkie swoje zobowiązania w stosunku do gminy (podatki, opłaty lokalne, opłata śmieciowa), wybrać co chce opłacić i dokonać płatności online.

**„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”** to projekt dla którego umowę o dofinansowaniu podpisano we wrześniu 2017 roku. W projekcie tym miasto st. Warszawa jest liderem konsorcjum a Piastów jednym z dwudziestu pięciu partnerów – gmin z woj. mazowieckiego. Piastów uczestniczy w komponencie projektu pn. „E-środowisko”, który wdrażany będzie w 2021 roku. Obecnie trwają prace przygotowawcze. Celem projektu jest upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z dysfunkcjami wzroku. Dzięki aplikacji, która powstanie w ramach projektu, mieszkańcy będą otrzymywać informacje dźwiękowe o poziomie zanieczyszczenia powietrza. W przypadku przekroczeń, aplikacja mobilna poinformuje użytkowników o konieczności podjęcia środków ostrożności np. ograniczeniu długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni czy wysiłku fizycznego. Informacje będą szczególnie przydatne dla dzieci, osób starszych oraz osób z określonymi schorzeniami. Planowana wysokość dofinansowania dla Piastowa to 199 680,00 zł.

W 2018 roku miasto Piastów pozyskało dwie dotacje dla **dwie dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej** w Piastowie. W czerwcu 2018 roku podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotycząca udzielenia pomocy finansowej w wys. 23 742,00 zł na remont budynku piastowskiej OSP. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie prac w zakresie remontu bram garażowych strażnicy. Z kolei we wrześniu 2018 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości podpisana została umowa o dotację w wysokości 16 591,41 złz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, która przeznaczona zostanie na zakup cylindra rozpierającego z zestawem końcówek wymiennych, automatycznego defibrylatora zewnętrznego i pilarki do drewna na potrzeby piastowskiej OSP.

Stowarzyszenie MOŻESZ na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży pozyskało dla piastowskiej Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”53 000,00 zł dofinansowania w obszarze „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży". Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana w lipcu 2018 roku. **„Zwierzogród Świetlika”** to zadanie, którego motywem przewodnim jest animaloterapia, czyli terapia z udziałem zwierząt. To terapia wspierająca chorych, między innymi tych cierpiących na choroby wieńcowe, łagodząca ból, obniżająca tętno i ciśnienie krwi. W ramach zadania podopieczni świetlicy wezmą udział w dogoterapii, felinoterapii i hipoterapii. Dodatkowe atrakcje to wizyta w Papugarni „Carmen”, spotkanie z sokolnikiem, wyjazd do Ośrodka Hodowli Zwierząt w Gradowie oraz trzydniowy wyjazd integracyjny do Wrocławia, gdzie główną atrakcją będzie tamtejsze ZOO i Afrykarium.

W 2017 roku miasto Piastów pozyskało dotację w wysokości 33 820 zł ze środków Wojewody Mazowieckiego na **„Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w piastowskich szkołach podstawowych w sprzęt i aparaturę medyczną”**. Ze środków dotacji zakupiono wyposażenie dla wszystkich piastowskich szkół podstawowych. Zakupione przedmioty są podstawą dobrego funkcjonowania gabinetu profilaktyki zdrowotnej, umożliwiają natychmiastową pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz przy prowadzeniu badań przesiewowych i bilansu zdrowia na terenie szkoły, a także w czasie wycieczek szkolnych i zawodów sportowych.

## W 2018 roku miasto Piastów realizuje program „Umiem pływać”, na którego realizację pozyskaliśmy dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100 000 zł. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W Piastowie programem tym objętych jest 520 uczniów.

**„Budowa odwodnienia północnej części Miasta Piastowa” –** w ramach tego zadania wybudowano łącznie 2946,0 m kanalizacji deszczowej, w tym: 2554,0 m kanału deszczowego o średnicach: 315 – 1229 mm oraz 392,0 m przykanalików o średnicy 200 mm. Całkowity rzeczywisty koszt inwestycji: 5 660 221,57 zł.

**„Modernizacja ciągu ulic 11 Listopada – K. Ujejskiego – H. Sienkiewicza w Piastowie”** -ciąg ulic wybudowany został w latach 2009-2010. W 2016 r. Miasto Piastów skorzystało z możliwości refundacji kosztów tej inwestycji. Całkowity kwota wydatków kwalifikowalnych: 5 346 384,60 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wniosło 4 422 886,51 zł.

**„Odpłatne przeniesienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m. st. Warszawie praw własności do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”** -w wyniku trudnych negocjacji Miasta Piastowa ze spółką MPWiK udało się wypracować porozumienie i w grudniu 2016 roku zawrzeć umowę o przeniesienie na rzecz spółki praw własności do budowli wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w latach 2003 – 2016 przez Miasto Piastów z miejskich środków, a przez długie lata eksploatowanych przez spółkę. MPWiK przekazało na rzecz Miasta Piastowa kwotę 13 390 043,0 zł. O zapłatę za kolejne urządzenia wybudowane w latach 2017 i 2018 Miasto też będzie się starać.